# HANDOFF — GSC-аудит и SEO-план GPTBot.uz (сессия 2026-09-17/18 → следующая сессия)

Дата передачи: 2026-09-18. Автор: Claude (Senior Technical SEO / Data / Fullstack) по заданию владельца braindigger.uz@gmail.com. Язык работы — русский. Документ самодостаточен: агент следующей сессии может начать с раздела 1 и продолжить без чтения этой переписки.

# 1. Первые 10 минут новой сессии (чек-лист)

Открыть проект: F:\Claude\gptbot-gsc-audit-20260917 (git worktree, ветка seo/gsc-audit-20260917, база origin/main a16f7988). Если сессия запущена без папки — вызвать change_directory на этот путь. Не работать в других клонах F:\Claude\gptbot-* (устаревшие).

git status --short — ожидаемо только три untracked: docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/, seo-audit/, .serena/ (последнюю в коммит не включать). Tracked-файлы должны быть чистыми. Если есть новые коммиты в origin/main — git fetch и сравнить, но не ребейзить без нужды.

Прочитать в этом порядке: docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/README.md → FINAL_REPORT.md → SEO_ROADMAP_FULL.md → patches/README.md → EMERGING_KEYWORDS.md. Остальное — по мере необходимости.

Проверить доступ к GSC: cd seo-audit/gsc-2026-09-17/scripts && python gsc_pull.py probe. Ожидаемый вывод: siteUrl: sc-domain:gptbot.uz, lastFinalDate ≥ 2026-09-14. Если ошибка токена — см. раздел 4.

Уточнить у владельца статус решений из раздела 9 (что одобрено). Пока нет одобрения — не применять патчи к tracked-файлам, не деплоить.

# 2. Контекст проекта

Сайт: https://gptbot.uz/ — AI-боты для бизнеса (Telegram/Instagram/WhatsApp), SMM, SEO, разработка сайтов, реклама; плюс потребительский продукт — бесплатный AI-чат на русском (/ru/gpt-chat/) и узбекском (/uz/gpt-uzbek-tilida/), готовится подписка Plus. CTA — Telegram https://t.me/XGame_changerx и телефон из content/global/site.json. Канонический хост — https://gptbot.uz без www (www и http → 301).

Репозиторий: GitHub braindiggeruz/ai-direct-pro-landing. Стек: Vite 8 + React 19, публичные страницы полностью пререндерены в статический HTML (scripts/prerender.ts, prerender-blog.ts, prerender-home.ts), контент в JSON: content/pages/{ru,uz}/*.json (73 + 49), content/blog/{ru,uz}/*.json (127 + 56), content/global/site.json. Sitemap — scripts/generate-sitemap.ts; robots/redirects/headers — scripts/generate-robots.ts из src/shared/robots-policy.ts и content/seo/redirects.json (16 правил). Cloudflare Pages, проект ai-direct-pro-landing. Node 22 (.node-version), Python 3.9 на машине.

Деплой: только через scripts/release/pages-production.ts (npm run release:pages:check → deploy:pages:production) по команде владельца. Прямой wrangler запрещён процессом. Перед stamp/check/deploy запускается scripts/seo-protection.ts check по baseline docs/seo/evidence/2026-09-14/reviewed-protected-pages.json (10 защищённых URL).

Защищённые URL (scripts/seo-protection.ts:12-21): /uz/blog/chatgpt-telefon-va-kompyuterga-yuklab-olish/, /uz/gpt-uzbek-tilida/, /ru/gpt-chat/, /ru/blog/chatgpt-i-claude-v-uzbekistane/, /ru/blog/kak-oplatit-chatgpt-v-uzbekistane/, /uz/blog/chatgptga-qanday-kirish-mumkin/, /uz/blog/chatgpt-uzbek-tilida-promptlar/, /, /uz/blog/chatgpt-ozbekistonda-vpnsiz-ishlaydimi/, /uz/blog/ai-chat-nima-va-qanday-turlari-bor/. Любое изменение их title/H1/description/текста/внутренних ссылок требует новой ревизии baseline в том же коммите (процесс — раздел 7, шаг B).

Существующие документы в репо, которые полезно знать: AGENTS.md (правила), docs/seo/SEO_FOUNDATION_2026-09-06.md (прошлый срез GSC и защита), docs/seo/CANNIBALIZATION_AND_MIGRATION_MAP_2026-08-01.md, docs/seo/ai-agent-release/RELEASE.md (последний релиз 14.09).

# 3. Правила владельца (обязательны)

Без отдельного явного разрешения запрещено: менять production, деплоить, менять DNS, удалять URL из индекса, менять настройки GSC, загружать/удалять sitemap в GSC, менять canonical, создавать массовые страницы, покупать ссылки, публиковать изменения. Все действия с GSC — read-only. Никогда не печатать и не коммитить токены, client_secret, refresh_token, cookies, ключи. Не использовать git add ., reset --hard, clean -fd, push --force. Коммит и push — только по просьбе владельца. Отчёты — Markdown + CSV в репозитории; каждая рекомендация привязана к запросу, URL, метрике, файлу и критерию приёмки; общих фраз избегать.

# 4. Доступ к Google Search Console (как это работает)

Property: sc-domain:gptbot.uz (доменная; данные существуют только с 2026-05-21).

Рабочий канал: OpenSEO MCP-сервер https://app.openseo.so/mcp (в Claude Code подключён как openseo, авторизован OAuth под braindigger.uz@gmail.com). Проект OpenSEO «GPTBot.uz» projectId = 7534113b-f748-4f98-ac39-9e3782d3d9e7. Инструменты read-only, кредиты не тратят:

get_search_console_performance — Search Analytics; rowLimit max 1000, пагинация startRow пока hasMore; dataState: "final" для финальных дней; даты Pacific Time; dimensions из query/page/country/device/date/searchAppearance (последний возвращает 0 строк).

inspect_urls — URL Inspection; батчами по 3 URL (10 URL — таймаут). Квота Google 2 000/день.

Список properties (sites.list), Sitemaps API, Index Coverage через этот канал недоступны.

Скриптовый доступ (без ручных вызовов MCP): seo-audit/gsc-2026-09-17/scripts/gsc_pull.py — Python MCP-клиент (JSON-RPC по HTTP), берёт OAuth-токен из хранилища Claude Code ~/.claude/.credentials.json → mcpOAuth["openseo|…"].accessToken, не печатает его. Если токен истёк — сделать любой вызов openseo MCP из Claude Code (он обновит токен) и повторить. Команды:

cd seo-audit/gsc-2026-09-17/scripts

python gsc_pull.py probe                       # последняя финальная дата, проверка транспорта

python gsc_pull.py pull --end YYYY-MM-DD       # полная выгрузка всех срезов в ../raw/

python site_crawl.py --workers 5               # краул sitemap (title/H1/canonical/hreflang/JSON-LD/ссылки)

PYTHONIOENCODING=utf-8 python analysis.py      # все производные CSV + summary.json

PYTHONIOENCODING=utf-8 python emerging.py      # срез «показы только начались»

python charts.py                               # 13 PNG

Для новой недели: скопировать scripts/ в seo-audit/gsc-YYYY-MM-DD/scripts/ и выполнить по порядку (пути в скриптах относительные, выходы — в docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/ — при желании поменять константу OUT в analysis.py, emerging.py, charts.py).

Тупики, проверенные 17.09 (не тратить время): gcloud auth print-access-token — invalid_grant (refresh-токен просрочен); ~/.config/claude-seo/google-api.json отсутствует; service-account/client_secret файлов на диске нет; GSC_CLIENT_ID/SECRET/REFRESH_TOKEN живут только в секретах Cloudflare Pages (используются functions/lib/gsc/sitemap.ts), локально не читаются; F:\Claude\seo-agent\.env — GSC_OAUTH пустой; PageSpeed Insights API без ключа — «Quota exceeded»; Lighthouse не установлен. Для прямого API подготовлен scripts/gsc_direct_auth.py (scope webmasters.readonly, нужен client_secret.json и подтверждение владельца в браузере) — не запускался.

# 5. Что сделано (артефакты)

Все в F:\Claude\gptbot-gsc-audit-20260917, не закоммичено.

`docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/` — 17 Markdown: README.md (индекс), EXECUTIVE_SUMMARY.md, FINAL_REPORT.md, GSC_DATA_OVERVIEW.md, QUERY_ANALYSIS.md, PAGE_ANALYSIS.md, CANNIBALIZATION.md, TECHNICAL_SEO.md, CONTENT_OPPORTUNITIES.md, QUICK_WINS.md, ROADMAP_90_DAYS.md, SEO_ROADMAP_FULL.md, IMPLEMENTATION_BACKLOG.md, MEASUREMENT_PLAN.md, DATA_LIMITATIONS.md, EMERGING_KEYWORDS.md, этот HANDOFF_NEXT_SESSION.md; summary.json, summary_emerging.json; csv/ — 49 таблиц (в т. ч. recommended_actions.csv — 20 задач с полями id/priority/evidence/fix/files/risk/effort/acceptance/measurement/recheck_date; queries_emerging.csv — 145 запросов); charts/ — 13 PNG; patches/ — 5 diff + README.

`seo-audit/gsc-2026-09-17/` — raw/ (63 выгрузки GSC CSV+JSON, PERIODS.json, site_pages.json/csv, site_links.csv, url_inspection.json — 42 URL, pagespeed.json — ошибка квоты, логи), scripts/ (gsc_pull.py, site_crawl.py, analysis.py, emerging.py, charts.py, make_wave1_patches.py, gsc_direct_auth.py), README.md.

Память Claude (эта машина): gptbot-gsc-access.md, gptbot-seo-constraints.md в memory-каталоге проекта scratch-сессии — содержат то же, что разделы 3–4.

Периоды и база: финальные данные 2026-05-21…2026-09-14; основное окно 18.08–14.09 (28 дн.) против 21.07–17.08; 7 дн. 08.09–14.09; 90 дн. 17.06–14.09. YoY невозможен.

# 6. Ключевые выводы (цифры для быстрой ориентации)

| Метрика | 18.08–14.09 | 21.07–17.08 |
| --- | --- | --- |
| Клики / показы | 843 / 75 021 | 91 / 6 808 |
| CTR / ср. позиция | 1,12% / 8,64 | 1,34% / 19,99 |
| Mobile доля кликов | 76,9% | — |
| Узбекистан / Россия доля кликов | 80,1% / 13,5% | — |
| Анонимизированные клики | 35,3% (298) | 72,5% |

93,8% кликов — узбекоязычные запросы; 78,9% — навигационные «скачать/войти в ChatGPT», 18,2% — «ChatGPT онлайн на узбекском»; бренд 1,1%; услуги 0,4%. 94% показов на позициях 4–10.

Топ-6 страниц = 89,2% кликов: download-статья UZ (337 кликов / 19 110 показов / CTR 1,76% / поз. 5,6), UZ-чат (119 / 14 130 / 0,84% / 6,8), RU-чат (117 / 5 512 / 2,12% / 5,7), login-статья UZ (95 / 25 244 / 0,38% / 7,2; опубликована 1.09), RU-статьи об оплате (46) и ChatGPT/Claude (38).

Главная возможность: «chatgpt kirish» 24 641 показ, CTR 0,32%, поз. 7,4 — сниппет говорит «login». Медиана сайта для поз. 7–10 = 0,85% → ≈ +130 кликов/28 дн.

Каннибализация: «chatgpt ochish» (3 365 показов/90д) делят login- и download-статьи; VPNsiz-статья с title «ChatGPT’ga kirish…» собирает kirish-запросы при CTR 0,31%. 17 подтверждённых случаев, 15 — языковые пары RU/UZ (норма).

Языковой переток: 25 узбекских запросов (3 199 показов, 35 кликов) приземляются на русский /ru/gpt-chat/.

Услуги: 3 925 показов, 2 клика; из Узбекистана 927 показов (23,6%), Россия 29,5%, Украина 21%; позиции 20–60.

Техника: 289/289 URL sitemap — 200, self-canonical, index/follow, дублей нет, редиректы работают, полный пререндер. Проблемы: три sitemap (289+5+18, два статических без lastmod); Google не связывает sitemap с 10 из 36 проверенных проиндексированных URL; 2 страницы «Crawled – not indexed» (/ru/promty-gpt-chatgpt-50-primerov/, /ru/chto-takoe-gpt-i-kak-polzovatsya/); 2 × 404 с показами (/ru/gpt-vs-chatgpt-sravnesie/, /uz/blog/chatgpt-telefon-va-kompyuter-ga-yuklab-olish/); /ru/telegram-bot-uzbekistan/ — в Google 404 от 23.08, сейчас 301; кластер главных /, /ru/, /uz/ без hreflang; 24 title > 65 и 32 description > 165 символов. P0 нет.

Emerging: 145 запросов (68% всех показов) — новые за 14 дн. 22 (1 105 показов), за 28 дн. 58 (32 692), растущие ×2 — 17 (14 996), видимые без кликов — 48 (2 008). Единственная оправданная новая страница — «ChatGPT bilan tarjima» (463 показа без владельца).

# 7. Статус задач и что делать дальше (по порядку)

## A. Волна 1 — готова к применению после одобрения владельца

Патчи docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/patches/ (сгенерированы make_wave1_patches.py, git apply --check пройден 18.09 на a16f7988):

| Патч | Файл | Суть |
| --- | --- | --- |
| T01-login-article-snippet.diff | content/blog/uz/chatgptga-qanday-kirish-mumkin.json | title ChatGPT kirish (login) — rasmiy sayt, ochish va ro‘yxatdan o‘tish 2026, H1/description с «kirish/ochish», новый intro, раздел «ChatGPT ochish: 3 qadam» + пункт TOC, keywords, даты |
| T02-vpnsiz-article-detitle-kirish.diff | content/blog/uz/chatgpt-ozbekistonda-vpnsiz-ishlaydimi.json | title ChatGPT O‘zbekistonda ishlaydimi? VPNsiz va rasmiy usul (2026), H1 без «kirish», первый H2 → «Qisqa javob: ishlaydi, VPN shart emas» с отсылкой к login-статье |
| T03-uz-chat-title-kirish-uzbekcha.diff | content/pages/uz/gpt-uzbek-tilida.json | title ChatGPT o‘zbek tilida (uzbekcha) — bepul kirish, ro‘yxatsiz online chat, description, heroSubtitle, первый абзац с написаниями uzbekcha/o‘zbekcha |
| T04-ru-chat-link-to-uz.diff | content/pages/ru/gpt-chat.json | первый блок linkp со ссылкой на /uz/gpt-uzbek-tilida/, heroSubtitle, description, internalLinks |
| T05-redirects-two-404s.diff | content/seo/redirects.json | два правила 301 |

Порядок действий (после «да» владельца):

cd F:\Claude\gptbot-gsc-audit-20260917

git checkout -b seo/wave1-kirish-cluster origin/main

git apply docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/patches/T05-redirects-two-404s.diff

git apply docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/patches/T01-login-article-snippet.diff

git apply docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/patches/T02-vpnsiz-article-detitle-kirish.diff

git apply docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/patches/T03-uz-chat-title-kirish-uzbekcha.diff

git apply docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/patches/T04-ru-chat-link-to-uz.diff

Затем: (1) редакторская вычитка узбекских формулировок носителем — обязательна, тексты написаны по образцу статей, но не вычитаны; (2) yarn install при отсутствии node_modules (в worktree их нет); (3) npm run build (запускает scripts/seo-audit.ts: дубли title/description, hreflang, битые ссылки — должен быть зелёным); (4) шаг B.

## B. Ревизия baseline защищённых страниц (обязательно, иначе релиз остановится)

Ревизия 2026-09-14 сделана так: «Reviewed local build; not a new live capture», файл содержит originalEvidence (ссылка на предыдущую ревизию) и reviewedChanges[] (path, fields, reason). Команда capture не подходит — снимает живой сайт и отказывается перезаписывать существующий файл. Порядок:

После npm run build вычислить контракт четырёх изменённых страниц из dist/<path>/index.html функцией seoContract() из scripts/seo-protection.ts (title, h1, description, robots, googlebot, canonical, hreflang, internalLinks, bodyTextSha256 + bodyText). Написать одноразовый скрипт node --import tsx (импорт seoContract, чтение dist, вывод JSON).

Создать docs/seo/evidence/2026-09-2X/reviewed-protected-pages.json = копия 2026-09-14/… с заменёнными записями четырёх страниц, originalEvidence: "docs/seo/evidence/2026-09-14/reviewed-protected-pages.json", reviewedChanges с причинами (ссылка на QUICK_WINS.md QW-1…QW-4), source: "Reviewed local build; not a new live capture", capturedAt — текущая дата.

В scripts/seo-protection.ts:11 заменить BASELINE на новый путь.

node --import tsx scripts/seo-protection.ts check → Protected SEO: 10/10 unchanged; node --import tsx --test tests/seo-protection.test.ts; npm test (543 теста на 06.09); npm run typecheck; npm run lint.

Коммит (без .serena/, без seo-audit/raw, если владелец не хочет сырые данные в git): feat(seo): wave 1 — kirish cluster snippets, UZ chat title, RU→UZ link, two redirects. Push и деплой — только по команде владельца.

## C. После релиза (день 0–5)

curl -sI https://gptbot.uz/ru/gpt-vs-chatgpt-sravnesie/ и второй URL → 301.

curl -s https://gptbot.uz/uz/blog/chatgptga-qanday-kirish-mumkin/ | grep -o '<title>[^<]*' — новый title; то же для трёх других страниц.

npm run release:pages:check / check-production — зелёный.

URL Inspection четырёх страниц (батч по 3) через 3–5 дней: lastCrawlTime позже релиза. Записать даты краула в docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/checks/wave1-crawl-dates.md (папку создать).

## D. Еженедельный цикл измерения (каждую пятницу)

python gsc_pull.py probe → lastFinalDate; python gsc_pull.py pull --end <lastFinalDate> в новую папку seo-audit/gsc-YYYY-MM-DD/.

analysis.py, emerging.py, charts.py.

Сравнить с базой: topic_dynamics.csv, top_queries_weekly.csv, query_page_pairs.csv (доля доминирующего URL по «chatgpt ochish», «chatgpt kirish uzbek tilida», «chatgpt online kirish»), language_mismatch.csv.

Через 14 дней после краула волны 1 — промежуточный взгляд (не решение); через 28 полных дней — вердикт по критериям QUICK_WINS.md: T01 успех — CTR «chatgpt kirish» ≥ 0,6% при поз. 6–9, откат — < 0,3% две недели подряд; T02 — доля login-статьи по ochish/kirish ≥ 80%; T03 — CTR «chatgpt kirish uzbek tilida» ≥ 0,9%, «chatgpt bepul kirish» ≥ 0,7%; T04 — доля UZ-страницы по uz-запросам растёт. Контрольная группа — download-кластер. Спрос (показы) считать отдельно от CTR.

## E. Следующие задачи по приоритету (после волны 1)

| ID | P | Задача | Файлы | Когда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T06 | P2 | Один источник sitemap: убрать public/sitemap-new.xml, public/sitemap-priority.xml и строки в src/shared/robots-policy.ts:96-97, scripts/generate-robots.ts:270, или генерировать priority из контента с lastmod; обновить tests/gsc-indexation-hygiene.test.ts. Submissions в GSC — только по решению владельца. Не в один релиз с волной 1 | указаны | недели 2–4 |
| T07 | P2 | Перекраул /ru/telegram-bot-uzbekistan/ — ручное «Request indexing» в GSC владельцем | — | недели 2–4 |
| T08 | P2 | Две RU-страницы «not indexed»: уникальный контент + ≥ 2 контекстных ссылки из content/pages/ru/gpt-chat.json и content/blog/ru/chat-gpt-na-russkom.json; затем ручной запрос индексации | content/pages/ru/promty-gpt-chatgpt-50-primerov.json, content/pages/ru/chto-takoe-gpt-i-kak-polzovatsya.json (проверить точное имя файла) | недели 2–4 |
| T13 | P2 | Кластер главных: решение владельца (вариант: / = ru + x-default, /uz/ = uz, /ru/ → canonical на / или noindex); правки scripts/prerender-home.ts, scripts/generate-sitemap.ts:74-79; / защищена | указаны | недели 2–4 |
| E1 | P2 | UZ-чат: H2 «O‘zbek tilida matn yozish» (под «chatgpt yozish» 243 показа) | content/pages/uz/gpt-uzbek-tilida.json | недели 2–4 |
| T09 | P2 | Download-статья: title ChatGPT yuklab olish o‘zbek tilida — telefon va kompyuter uchun (2026) — только после вердикта по волне 1 | content/blog/uz/chatgpt-telefon-va-kompyuterga-yuklab-olish.json + baseline | месяц 2 |
| T11 | P2 | Новая UZ-статья «ChatGPT bilan tarjima qilish» (по образцу content/blog/uz/chatgpt-uzbek-tilida-promptlar.json), ссылки из UZ-чата и download-статьи | новый content/blog/uz/chatgpt-bilan-tarjima-qilish.json | месяц 2 |
| T12 | P2 | Insho-статья → «insho, xat, post va referat yozish» | content/blog/uz/insho-yozish-suniy-intellekt-bilan.json | месяц 2 |
| E2 | P2 | UZ-чат: H2 «ChatGPT bepul reja va ChatGPT 4: shu sahifada nima bor» | content/pages/uz/gpt-uzbek-tilida.json | месяц 2 |
| T10 | P2 | Единая страница «Разработка чат-ботов в Ташкенте»: title/H1 коммерческие, блок цен → /ru/stoimost-chat-bota/, кейсы Cake City и Graver, ссылки с stoimost-chat-bota.json, razrabotka-telegram-bota-tashkent.json, blog/ru/razrabotka-chat-bota.json | content/pages/ru/luchshie-razrabotchiki-chat-botov-tashkent.json | месяц 2 |
| E3 | P2 | UZ-коммерция: формулировки «savollarga javob beruvchi bot», «telegram bot buyurtma» в H2/FAQ | content/pages/uz/telegram-bot-biznes-uchun.json, content/pages/uz/biznes-uchun-ai-bot.json | месяц 2 |
| T19 | P2 | Перенести скрипты в scripts/seo/gsc/, добавить npm-команды seo:gsc:pull, seo:gsc:analyze | package.json | месяц 2 |
| T14 | P3 | 24 title > 65 / 32 description > 165 — только у страниц с показами ≥ 20 (список в csv/pages_all.csv) | content/pages/* | месяцы 2–3 |
| T15–T18 | P3 | SEO-сервис под «seo ташкент»; Instagram Direct лендинг↔статья; блок «Instagram Direct nima?»; description «услуги смм специалиста» | см. IMPLEMENTATION_BACKLOG.md | месяц 3 |
| E4, B1, B2, P1, T20 | P3 | Ревизия 7 страниц без спроса; кейсы на сервисных страницах; воронка чата в GA4; Lighthouse для 4 лидеров (нужен npx lighthouse или ключ PSI в ~/.config/claude-seo/google-api.json) | — | месяц 3 |

Полные формулировки, доказательства, критерии приёмки — IMPLEMENTATION_BACKLOG.md и csv/recommended_actions.csv; фазы и KPI — SEO_ROADMAP_FULL.md.

## F. Что НЕ делать

Городские дубли; RU-темы «seo продвижение», «лид это» (Россия/Украина, позиции 25–80); покупка ссылок; массовые title-правки; FAQ ради rich results (Google их не показывает коммерческим сайтам); изменение canonical/URL лидеров; второй крупный рефакторинг до вердикта по волне 1; одновременный релиз T06 (sitemap) с контентными правками лидеров.

# 8. Известные подводные камни (сэкономят время)

Bash cwd сбрасывается после команд в фоне и меняется при cd; в скриптах и командах использовать абсолютные пути F:/Claude/gptbot-gsc-audit-20260917/….

Кодировка консоли cp1251: перед python-скриптами с узбекским/русским выводом ставить PYTHONIOENCODING=utf-8.

Python 3.9: Path.write_text(newline=…) не поддерживается — использовать open(..., newline='\n'). pandas 1.x: df.groupby(...).apply с лямбдами работает, но медленно; FutureWarning от google-auth игнорировать.

Content-JSON в репо с CRLF, 2-пробельный отступ, ensure_ascii=False. make_wave1_patches.py учитывает это (диффы без шума). При правке JSON руками сохранять CRLF.

Файлы с CRLF при чтении в bash-циклах — tr -d '\r'.

`inspect_urls` — только по 3 URL; 10 → таймаут.

`git diff --no-index` выдаёт абсолютные пути в заголовке — скрипт переписывает их в a/<rel> b/<rel>; иначе git apply падает с «invalid path».

`seo-protection.ts capture` снимает живой сайт и не перезаписывает файл — для новой ревизии baseline нужен собственный скрипт (раздел 7B).

Классификатор запросов (analysis.py, regex): 18.09 исправлено \bбот\w* (раньше «работает» попадало в chatbot_dev). «other» — 137 запросов не классифицированы; «gpt bot» (15 показов) отнесён к бренду; фонетика «jaji piti/chachipiti/жажипити» — к узбекскому.

Суммы по page vs property различаются (861 vs 843 кликов за 28 дн.) — известное поведение GSC; для итогов брать измерение date.

Subagent-модели: Explore-агент с моделью по умолчанию падал (model_not_found); работает model: "sonnet".

PSI без ключа — общая квота исчерпана; CrUX недоступен; в отчётах CWV помечены как не измеренные.

OpenSEO кредиты = 0 — платные инструменты OpenSEO (SERP, keywords) недоступны; GSC-инструменты кредитов не требуют.

`.serena/` появляется в worktree от MCP-сервера — не коммитить.

# 9. Открытые решения владельца (спросить в начале сессии)

Одобрить применение волны 1 (T01–T05) и релиз? Кто вычитывает узбекские тексты?

Sitemap: удалить статические sitemap-new.xml / sitemap-priority.xml (и их submissions в GSC) или генерировать с lastmod?

Кластер главных /, /ru/, /uz/: какой вариант hreflang/canonical?

Ручные действия в GSC: Request indexing для /ru/telegram-bot-uzbekistan/ и, после правок, для двух RU-страниц «not indexed».

Коммитить ли seo-audit/gsc-2026-09-17/raw/ (8 МБ агрегатов GSC) в репозиторий или хранить вне git.

Нужен ли прямой OAuth к Search Console API (для sites.list, Sitemaps API) — потребуется client_secret.json и подтверждение в браузере.

Факты кейсов (Cake City, Graver) и актуальные цены — для T10/B1.

# 10. Карта файлов (быстрая навигация)

F:\Claude\gptbot-gsc-audit-20260917\            worktree, ветка seo/gsc-audit-20260917 (origin/main a16f7988)

docs/seo/gsc-audit-2026-09-17/README.md       индекс отчётов

…/FINAL_REPORT.md, EXECUTIVE_SUMMARY.md       итоги

…/SEO_ROADMAP_FULL.md, ROADMAP_90_DAYS.md     план

…/IMPLEMENTATION_BACKLOG.md                    T01–T20 с файлами и acceptance

…/csv/recommended_actions.csv                  20 задач, 17 полей

…/EMERGING_KEYWORDS.md, csv/queries_emerging.csv

…/patches/*.diff, patches/README.md            волна 1

…/MEASUREMENT_PLAN.md, QUICK_WINS.md           критерии успеха/отката

…/DATA_LIMITATIONS.md                          что недоступно

seo-audit/gsc-2026-09-17/raw/                  сырые выгрузки (не изменять)

seo-audit/gsc-2026-09-17/scripts/              gsc_pull.py, site_crawl.py, analysis.py, emerging.py, charts.py, make_wave1_patches.py, gsc_direct_auth.py

scripts/seo-protection.ts, docs/seo/evidence/2026-09-14/reviewed-protected-pages.json   защита лидеров

content/seo/redirects.json                     редиректы (16 правил)

src/shared/robots-policy.ts, scripts/generate-robots.ts, scripts/generate-sitemap.ts

F:\Claude\GPTBOT_GSC_AUDIT_HANDOFF_2026-09-18.docx   этот документ в Word

Первый шаг следующей сессии: раздел 1, пункты 1–5. Затем — раздел 9 (решения владельца) и раздел 7A.